## Slide 1
NEIV / LAB DAY 13
SỔSẠCH: LỘ TRÌNH AI 12 THÁNG
01
KẾT LUẬN
Đề xuất thử nghiệm SổSạch cho văn phòng kế toán ở Mức 1 trên 1.000 hóa đơn, duyệt 20%, mục tiêu giảm 50% giờ nhập ảnh và quyết định lên Mức 2 vào ngày 90 nếu qua cổng chất lượng.
03
CẦN GÌ
Cần bộ đề 40 hóa đơn, quyền dữ liệu và kết nối phần mềm. Hạnh tối đa 3 giờ/tuần, Tùng hỗ trợ chấm. Công ty cần 5 giờ duyệt/1.000 hóa đơn, chi phí dự kiến 704.000 đồng. Biên 68,79% chỉ theo bình quân đề. Phí tích hợp cần duyệt riêng.
04
RỦI RO LỚN NHẤT & CÁCH XỬ LÝ
Rủi ro lớn nhất: 65% doanh thu từ 30% văn phòng. Theo dõi từ thử nghiệm, dừng mở rộng nếu doanh thu dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp trên ít nhất 10 văn phòng. Chưa đủ mẫu thì giữ thử nghiệm. Kịch bản xấu hết tiền tháng 7.
05
KHI NÀO XEM LẠI
Ngày 30/60/90 và khi mô hình, giá hoặc quy định đổi: rà soát. Mức 2 cần đạt từ 95%, không tầng tụt, 0 lỗi nghiêm trọng/300 hóa đơn kiểm. Có 1 lỗi mã số thuế/tiền: ngừng tự nhập ngay. Ngưỡng mới cần kiểm chứng.
02 3 VIỆC CHÍNH
0–3 THÁNG
đọc ảnh, gắn cờ và đối chiếu mã số thuế.
3–6 THÁNG
giảm tỷ lệ duyệt sau cổng Mức 2.
6–12 THÁNG
mở rộng có điều kiện, khám phá hạch toán khi đủ dữ liệu.
Dương Thị Hồng Viên · 2A202602385 · VinUni AI Thực Chiến – Cohort IV
Notes: Nội dung nguyên văn từ Neiv_CS13.xlsx, trang 5_Slide lãnh đạo, B4:B8. B5 được tách theo 3 câu để đưa vào sơ đồ lộ trình. Nguồn: docs/CS13_HoSoTinhHuong.pdf, Đề 1, trang 2–3; docs/CS13_SlideLop_AIRoadmap.pdf, slide 74 và 81–85. Tất cả số liệu hồ sơ là giả định. Ngưỡng bổ sung là đề xuất cần kiểm chứng. Tham khảo phong cách ảnh người dùng cung cấp ngày 16/10/2026: nền trắng, navy/cyan, tiêu đề lớn, khung viền mảnh, sơ đồ 3 tầng. Không dùng nội dung nghiên cứu hoặc số liệu trong ảnh tham khảo. Nền trang trí tạo bằng công cụ image_gen tích hợp, prompt: nền trình chiếu trắng 16:9, điểm chấm xanh mờ và đường cong góc phải, navy/cyan, không chữ. Nội dung và sơ đồ là đối tượng PowerPoint chỉnh sửa được.